浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改工程采购

询

比

采

购

文

件

采   购  单  位：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

2025年 6月 5日

目   录

第一章 采购概况	1

第二章 供应商须知	3

第三章 评   审	6

第四章 合同主要条款及格式	8

第五章 采购清单	46

第六章 响应文件格式	47

# 第一章 采购概况

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就 浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改工程采购进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。

- 采购编号：QSJGC-2024-06-11-14

- 2. 项目概况与采购范围

2.1项目地址：浙江省丽水市青田县

2.2工期：15个工作日。

2.3采购范围：10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改。

2.4质量要求： 合格 。

2.5采购控制价：6.6888万元（含税）。

- 3. 采购方式和评审方法

3.1采购方式：询比采购；

3.2评审方法：经评审的最低价法。

- 4. 响应单位参与资格条件

4.1要求响应人具备以下资格条件：

4.1.1境内独立法人，具有有效的营业执照、资质证书、安全许可证；

4.1.2资质要求：

具有电力施工总承包叁级及以上资质；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。

4.3本项目 不接受 联合体响应。

- 5. 采购文件的获取

5.1获取方式: 请意向单位于2025年6月5日至2025年6月9日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。

5.2响应文件递交的截止时间为2025年6月10日9时30分。

5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座B1403、B1405、B1406室）。（联系人： 刘先生 收，电话： 0571-86434997  ）。（联系人： 刘先生 收，电话：0571-86434997  ）。

- 6. 联系方式

采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

联 系 人：刘先生  电话：0571-86434997

监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644

地    址：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座B1403、B1405、B1406室）

- 第二章 供应商须知

- 1.总则

1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。

1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。

1.3权利和义务：详见第四章。

1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7踏勘现场：不组织。

- 2.采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。

2.2采购文件澄清与修改

2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2025年6月6日 16时前可电话联系要求澄清或说明。

- 3.响应文件

3.1响应文件的组成

（1）法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；供应商基本情况表（格式4），营业执照；

（2）承诺函（格式5）；

（3）报价表（格式6）；

3.2 响应文件的要求

3.2.1响应内容

（1）服务内容和要求：详见第五章；

（2）权利义务：详见第四章；

（3）响应文件应包含报价表等内容。

3.2.3其它要求

（1）响应文件不区分正副本。

（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

（4）响应文件份数：纸质1份。

（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。

3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。

3.4响应保证金：本项目不设响应保证金。

- 4.递交响应文件

4.1响应文件密封和标记

响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；如用快递投递，请在快递盒外明显标识项目名称。

4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。

4.3响应文件的修改与撤回：

4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；

4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；

4.3.3响应文件不退还。

- 5.组织评审

5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为3人及以上单数。

5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

5.4候选成交供应商数量： 1 个。

5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。

- 6.成交供应商确定

6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。

6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。

- 7.签订合同

7.1采购单位和供应商应当自通知发出之日起30天内，订立书面合同。

7.2发出通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。

- 第三章 评   审

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 与营业执照一致 |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章，委托代理人的有效的委托授权书。 |
|  |  | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格性评审标准 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 满足第一章相关资格条件 |
| 3 | 响应性评审标准 | 符合第二章“供应商须知”第3项规定 |
|  |  | 符合第五章“采购清单”规定 |
| 4 | 评审方法 | 经评审的最低价法 |

- 1.评审方法

本次评审采用最低价法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，根据本章规定程序，按照报价由低到高顺序推荐中标候选人，但响应报价低于其成本的除外。

- 2.初步评审标准

2.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2资格性评审标准：见评审办法前附表。

2.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 3.详细评审标准

3.1响应文件评审标准：以供应商递交的响应文件为评审依据。

3.2递交响应文件的单位不足三家时，重新组织采购活动。

- 4.评审程序

4.1响应文件初步评审：如评审小组发现响应文件存在不符合初步评审标准内容之一的，可判定该响应文件符合性评审不通过予以否决。

4.2评审小组审查时，可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3响应文件的报价评审

4.3.1由评审小组对响应文件的报价进行评审。评审小组应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.3.2报价评审应以报价口径范围一致的响应报价为依据。

4.3.3总报价高于采购控制价的应予以否决。

4.3.4错误的修正

4.3.4.1评审小组将对有效响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修正单价；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经响应人签字确认，调整后的响应报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝，并不影响其余评审工作。

4.4对供应商进行排名，推荐成交供应商候选人。

4.4.1评审小组根据报价按由低到高进行排名，报价低者优先中标；报价相同时，由评审小组通过抽签（或记名投票表决）方式排名。

- 5.评审结果

评审小组根据评审结果推荐成交供应商1个候选人。

- 6.完成评审报告

7.1评审小组应当向采购人提交书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

7.2评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数原则，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

# 第四章 合同主要条款及格式

- 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

- 电力施工承包合同

- 工程名称：浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改工程

- 发包方（甲方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

- 承包方（乙方）：

- 签 订 日 期：

- 签 订 地 点：

- 电力工程施工承包合同

- 发包方（下称甲方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

- 承包方（下称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本合同第一条所述工程发包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，签订本合同，以资共同遵照执行：

- 一、工程项目

1.1工程名称：浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改工程

1.2工程地点：青田县

1.3工程承包方式：包工、包料。

1.4 质量等级：合格

1.5常规方案施工范围：线杆迁移及增加。

具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量（工程预算书约定内容）及发包人认可签证的工程变更为准。

1.6合同价款：经双方协商，本工程固定总价承包。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。含税总价为¥      元，人民币大写：        元整，增值税税率为9%，不含税总价

元；税金为￥：       元。若遇国家税收政策调整，则按新政策执行。

1.7双方确定的合同价中不包含以下费用（该类费用由双方另行协商计价支付）：

（1）因甲方原因导致乙方的窝工损失；

（2）设备材料的二次倒运发生的费用；

（3）因甲方原因导致的乙方采购的材料、设备采购价涨价。

（4）在施工现场，承揽甲方其他工程的第三方提出的总承包服务费、其他配套服费务等不在此合同范围内，此类费用由甲方负责与费用收取方协商处理。

- 二、施工进场条件和开、竣日期

- 2.1施工进场条件

下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

(1)按合同约定预付款到位；

(2)开通施工场地与公共道路之间的通车道路；

(3)政策处理工作到位并清空场地；

(4)设备安装点的地面、墙面粉刷及其他装饰项目须完工；

(5)由甲方负责施工的配套设施完工并验收合格 ；

如有地下设施，甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。

2.1.2  施工工期。

2.1.2.1从甲乙双方认可的开工单日期开始至竣工验收合格，施工工期为 15 个工作日，甲方负责施工场地无施工障碍，并提供临时供水、供电接入点。

2.2.3如遇下列情况之一的，工期可相应顺延：

（1）因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度；因甲方未能按照合同要求的期限对乙方文件进行审查；因甲方原因导致的暂停施工；甲方未按合同约定及时支付价款；甲方提供的基准资料错误。

（2）因不可抗力及政策处理等原因而延误施工的；

（3）其他非乙方的过错造成的。

（4）甲方采购设备材料的，设备材料未能在  / 月  /  日前到场，造成的工期顺延。

2.2.4工期提前：甲方要求工程或其中一部分提前竣工时，乙方应按此要求提前竣工。双方协商由此增加的费用。

三、材料设备供应

3.1本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书）。

3.2设备材料的采购(甲、乙双方协商选择)：（ 2 ）

(1) 甲方自行负责采购；(2)乙方采购。

根据双方协商，工程设备主材由甲方提供的，设备质量由甲方负责。工程合同约定范围内所需的零星辅助材料由乙方负责采购，质量由乙方负责。

四、工程质量

4.1工程质量应当达到国家标准《配电系电气装置安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方应承担违约责任。

4.2甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

- 五、双方权利和义务

- 5.1甲方权利和义务

- 5.1.1委派甲方代表，甲方确定  甘泉 为甲方代表，履行本合同项下的甲方责任，该代表应是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。

5.1.2及时确认乙方提供的有关图纸、资料文件，并在开工前进行必要的交底。

5.1.3负责取得与工程建设有关的许可与批文（包括负责政策处理工作）。

5.1.4负责协调履行本合同所需的与承揽甲方其他工程的第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。在乙方进场前提供设置于工地内的施工用水、电的接口，相应的线路布设、接线和装表由甲方与承揽甲方其他工程的第三方协商解决。如因甲方原因未协调到位，造成的工期延误，则乙方工期顺延，因此产生的误工费用由甲方承担。如乙方需要，甲方负责协调提供运输便利且可具备防盗条件的设备及材料堆放场所给乙方，乙方自行负责保管。

5.1.5对非乙方采购的接入电力系统的设备，及时向乙方提供具有相应资质企业出具的设备相关试验合格证明。

5.1.6高供高计工程甲方负责向设计单位提供竣工草图及全部变更设计文件，督促设计单位及时编制竣工图及出具继电保护整定值。交由调度单位审核后，移交乙方。因竣工图及继电保护整定单原因造成的工期推迟，由甲方负责。

5.1.7已具备竣工验收条件的工程，因甲方原因造成延误的，延误期间所有设备及材料由甲方负责保管，造成损失的由甲方承担。

5.1.8组织工程竣工验收。

5.1.9按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

5.1.10合同约定的其他甲方的权利和义务。

- 5.2 乙方权利和义务

5.2.1委派乙方代表，乙方确定   为施工代表，协调履行本合同项下的乙方责任，乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。

5.2.2按照合同约定时间完成工程施工。

5.2.3配合甲方协调履行本合同所需的与承揽甲方其他工程的第三方之间的关系。

5.2.4编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。

5.2.5属乙方安装调试质量问题，由乙方负责返工。

5.2.6配合甲方做好工程验收工作；提醒甲方及时向供电企业申请工程中间检查和工程验收合格后的竣工检验等，并做好消缺工作。

5.2.7负责施工场地的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

5.2.8竣工后一月内向甲方提供工程所涉完整图纸和资料 1  套。

5.2.9工程相关信息乙方会以电子邮件、QQ、微信消息、手机短信等推送方式通知到乙方留有的有效联系方式的甲方联系人，甲方在两天（48小时）内无回复的，即为默认同意该消息内容。

5.2.10甲方要求违反法律规定的，乙方发现后应书面通知甲方，并要求其改正。甲方人收到通知书后不予改正或不予答复的，承乙方有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。甲方应承担由此引起的乙方全部损失。

- 六、竣工验收

6.1当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提交申请竣工验收报告。

6.2甲方收到申请竣工验收报告后  7  天内，组织竣工验收，并在 3  天内给予认可或提出修改意见。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，甲方应在收到报告后 3 天内组织验收。

甲方同意乙方提交的竣工验收申请报告的，或到竣工验收申请报告后 3 天内不予答复的，视为甲方收到并同意乙方的竣工验收申请，甲方应在收到该竣工验收申请报告后的 3  天内进行竣工验收。

6.3工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。

6.4未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。甲方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。如甲方强行使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方承担责任。

6.5已具备竣工验收条件的工程，因甲方原因造成延误的，延误期间所有设备及材料由甲方负责保管，造成损失的由甲方承担。甲方无正当理由不接收工程的，甲方自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

6.6因特殊原因致部分工程暂时不能竣工的，经甲方同意可签订甩项竣工协议处理。

- 七、工程质量保证

- 7.1工程质量保修期限按国家有关规定进行保证，甲方工程自竣工验收合格之日起两年内为质量保修期。

- 7.2双方约定本工程自竣工验收合格之日起一年内为缺陷责任期，如因乙方原因引起的质量问题，乙方无偿负责修复。缺陷责任期届满，乙方仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。过保修期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。

- 八、结算规则及支付方式

8.1本合同为固定总价承包，图纸内按合同总价包干，如因现场条件与图纸不相符的等原因引起的变更，设计变更或甲方指定改动的工程量，以变更联系单形式确认工程量和单价。变更项目的单价按下列原则核认：

8.1.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格确定；

8.1.2合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定；

8.1.3合同中无该项目的，套用《浙江省安装工程预算定额》（2018版）为结算依据；安装定额没有的项目执行 《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；以上定额执行中存在定额子目缺项的执行执行《20KV及以下配电网工程预算定额》《电网技术改造工程预算定额》、《电力建设工程预算定额》（最新版）。费用定额执行 《浙江省建设工程计价规则》（2018版），企业管理费及利润按中值计取，规费按  30.63% 计取。材料单价按丽水市当月信息价或浙江省当月信息价执行。

8.2特殊约定：

8.2.1由于施工场地环境限制所产生的二次人力（肩膀人背）搬运等相关费用由乙方根据实际产生的费用开具相关联系单，经甲方核实确认后计入结算。

8.2.2政策处理及费用由甲方自行处理。

8.2.3若设备材料由甲方采购的，甲方负责将设备材料运送到安装地点（如配电房外），若不能到达，二次搬运费另计。

8.3施工费支付：

（1）本工程完成且经甲方验收合格后，甲方向乙方一次性支付工程款计人民币      元，人民币大写：

（2）甲方每次支付款项前，乙方先出具正规等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝并延期付款，且不构成甲方逾期支付。甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行账户。如逾期未支付工程款，乙方将保留设备材料的处置权，享有就该工程拍卖、变卖所得款项的优先受偿权。

（3）质量保证金选择方式   方式一  。

方式一、本工程不约定质量保证金，乙方质量保修期延长3个月；

方式二、乙方向甲方提供工程保函，保函总金额为合同总价款的  / %，计人民币  /  元整（¥  / .00元），缺陷责任期满后，保函自动失效。

方式三、合同价格总额的  /  ％将作为乙方在本合同项下的质量保证金，甲方将在合同工程缺陷责任期满后 / 日内向乙方支付剩余的质量保证金。

- 九、合同变更和解除

9.1除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

9.2在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

9.2.1乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时。

9.2.2工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的。

9.2.3因乙方原因致使合同无法正常执行的。

9.2.4 法律法规规定和合同约定的其他甲方有权单方解除合同的情形。

9.3合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

9.3.1若因乙方违约导致合同解除的，则合同结算金额按经甲方确认后的实际工程量予以确认，乙方应退还甲方超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.3.2若因甲方违约导致合同解除的，合同结算金额按实际工程量予以确认，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的利润。

- 十、违约责任

10.1甲方未按合同约定时间支付工程款的，甲方逾期按每天合同价的 0.1   ‰支付违约金。

10.2因甲方原因造成乙方误工的，甲方按每天合同价的 0.1  ‰补偿乙方。

10.3因甲方原因造成乙方人员和设备重复进场的，甲方按 5000   元/次补偿乙方。

10.4因乙方原因造成工期延误的，乙方支付按每天合同价的 0.1‰的违约金。

10.5任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，均有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和或支付违约金等违约责任。

10.6违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

- 十一、不可抗力

11.1不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

11.2不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按本合同有关争议解决的约定办理。

11.3合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

11.4如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

11.5不可抗力后果及其处理

11.5.1除本合同另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应甲方或监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用由甲方承担；

（6）其他：                                           。

11.5.2合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

11.5.3不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

11.6合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，乙方应按照本合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由乙方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

- 十二、争议解决

12.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向工程所在地人民法院起诉。

12.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 十三、附  则

13.1本合同正本一式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，均具有同等法律效力。

13.3本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；如本合同当事人为非法人单位，则由其负责人或负责人的授权代表签字；如本合同由授权代表签字时，需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。

- 十四、特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

签 署 页

| 甲方（盖章）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾小区27幢2单元1001室 | 地址： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话：0571-86434890 | 电话： |
| 开户银行：中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 开户银行： |
| 账号：19845101040025582 | 账号： |
| 税号： 91331121MA7G7AWE8F | 税号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

# 附件1：电力工程项目安全协议书

# 电力工程项目安全协议书

（以下简称甲方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

- （以下简称乙方）：

甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为保证工程施工安全，明确工程施工过程中甲乙双方应采取的安全措施和应承担的安全责任，根据《电业安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》。经双方协商，签订本协议书。本协议书同时作为《填工程名施工承包合同》的补充文件，甲乙双方均应认真遵守执行。

一、乙方系我省电力施工企业，乙方具备安全施工资质。

二、施工全过程中，甲乙双方均应严格执行《电业安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》。

三、施工中因违反《电业安全工作规程》和《电力建设安全施工管理规定》及本责任书，而导致发生人身、设备事故、财产损失等，由此引起的法律责任、经济责任以及伤、亡人员的善后处理工作，均由违反方承担。

四、工程项目安全目标：

1.不发生七级及以上人身事故；

2.不发生本单位负同等及以上责任的七级及以上电网、设备事件；

3.不发生一般及以上火灾事故；

4.不发生本单位负同等及以上责任的一般及以上交通事故；

5.不发生八级及以上信息系统事件；

6.不发生由于施工等原因引起的七级质量事件;

7.不发生安保、防恐或其他对公司和社会造成重大影响的事件。

五、甲方安全责任：

1.明确本工程管理联系人，对工程安全、质量进行监督、检查，及时解决应由甲方解决的问题，同时有权制止违章作业、违章指挥等行为，并通报乙方责任人予以整改。

2.应与乙方共同进行施工现场踏勘，确保乙方熟悉现场。

3.以书面形式提供相关的技术资料，以利乙方施工。

六、乙方安全责任：

1.负责编制本工程的施工组织方案，必须包括安全保证体系、措施、技术质量方案等，并抄送甲方备案。

2.开工前工程负责人必须对所有施工人员进行“三交三查”及施工技术和安全措施交底，全体施工人员（包括民工、临时工）均应掌握本工程特点和施工安全措施，并有详细记录及签名。

3.开工前应对施工机械、工器具及施工人员的安全用具、劳动保护用品做一次全面检查，做到不超过检验周期，符合安全规程要求。

4.在工程施工期间，乙方应对施工人员和施工设备的安全负责，并应加强现场安全监督及做好个人安全保护措施，杜绝施工人员的“习惯性违章”，防止各类事故的发生。

5.对各电压等级的线路应保持足够的安全距离：10kV及以下为0.7米；35kV为1.0米；110kV为1.5米；220kV为3.0米；500kV为5.0米。

6.施工人员必须实行文明施工，尽可能少损坏农作物；注意防盗、防窃、防止施工现场和临时住宿地发生火灾事故。

七、安全责任考核办法：根据国网浙江省电力有限公司丽水供电公司的有关规定执行。

八、本责任书一式 伍 份，甲方 叁 份，乙方 贰 份。

九、本责任书有效期：自签订之日起生效，工程完工后失效。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法人代表：                     法人代表：

（或代理人）                   （或代理人）

年  月  日                        年  月  日

# 附件2：廉洁自律协议书

# 工程项目廉政协议书

（以下简称甲方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

- （以下简称乙方）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家法律和浙江省有关建设工程承发包廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

1.双方应当自觉遵守国家法律和浙江省关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

2.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3.甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

4.甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6. 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

7.乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当 利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8.乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9.乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10.乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品。

11.乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12.甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价的1-5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追邀。

13.甲方发现乙方如有违反本协议、行贿甲方工作人员者，将取消乙方今后参与工程建设投标资格。

本廉洁协议作为工程合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签章后立即生效。

本协议一式肆份，甲方 贰份，乙方 贰 份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法人代表：                    法人代表：

（或代理人）                  （或代理人）

年  月  日                          年  月  日

# 第五章 采购清单

本项目采用固定总价包干形式，工程量清单详见附件；

# 第六章 响应文件格式

- 格式1：封面

响应文件

（封面）

项目名称：

采购编号:

响应人：                   （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：             年      月       日

- 格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

- 格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：

身份证号码：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

- 格式4：响应人基本情况表

响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位公章；

格式5：承诺函

项目承诺函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。

2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目，税率    %，工期：        ；质量要求：        。

3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。

5. 如我方成交：

（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

## 格式6：报价表

| 序号 | 报价内容 | 规格 型号 | 数量 | 计量 单位 | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）10KV巨浦乡B156王谢支线38#-39#杆迁改工程采购 | / | 1 | 项 | 9% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目现场施工条件较复杂，施工期间停电计划等事宜需响应人自行与当地供电所进行对接，响应人可自行前往现场踏勘后结合现场实际情况再进行报价。

响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月       日